## Slide 1
XPlanner
An Extensible and Intelligent Time Schedule
for Your University Life
同睿哲 李琥 汪喆昊 贾兴国

## Slide 2
01
02
03
05
项目背景
项目介绍
技术实现
项目优势
目 录
contents
04
项目迭代计划
06
未来展望

## Slide 3
Part
01
项目背景

## Slide 4
项目背景
繁杂的日程安排
随着现代生活的节奏加快，繁杂的日程安排尝尝令人们失去头绪。
作为大学生群体的我们…
经常与重要活动、重要事件节点失之交臂；
经常因为日程安排的不当而难以抽出锻炼身体的机会
有些人选择市面上的时间、日程管理软件
Forest、超级课程表…

## Slide 5
市场产品调研
01
02
03
04
现存软件调研
三大类软件
时间管理软件：Forest、专注、iHour
日程提醒软件：火箭闹钟、怪物闹钟
日程管理软件：超级课程表、Pendo、日事清、MyWeek
横向可扩展性程度很低
核心功能基础、无法解决高度特化的需求
用户针对性差、产品定位太过宽泛

## Slide 6
Part
02
项目介绍

## Slide 7
项目功能介绍(需求简介）
01
02
03
以用户的课程安排为框架的日程表
日程安排模块管理平台：Planner Store
三大日程安排模块：Reader(图片、文字日程提取模块）
Spider(爬虫获取网站日程安排模块）
Keeper(运动计划日程安排模块）

## Slide 8
项目介绍
Schedule
  带有提醒功能
  有多种可视化形式（表格式、时间轴）
  以用户的课程安排为框架
  提供了日程导入的接口

## Slide 9
项目介绍
Planner
  根据不同需求
  获取新的待办日程
  使用Schedule的接口导入日程

## Slide 10
项目介绍
Spider
  爬取常用发布通知网站
  获取新的待办日程
  供用户查看和确认
  将新的日程插入Schedule

## Slide 11
项目介绍
Reader
  获取用户的文字或图片输入
  分析待办日程
  用户确认后插入日程表

## Slide 12
项目介绍
Keeper
  用户手动或通过图片输入摄取的事物
  分析热量
  给出可能的运动训练计划
  经用户确认后插入日程表

## Slide 13
项目介绍
More Planner（Future Work)
  面向开发者的Planner开发平台

## Slide 14
项目介绍
Planner Store
  管理Planner的平台
  用户根据需求开启/关闭Planner

## Slide 15
Part
03
技术实现

## Slide 16
技术架构
前端
  React
后端
  Spring全家桶
数据库
  MySQL

## Slide 17
技术难点实现
识图
百度云识图api
爬虫
Python爬虫库实现

## Slide 18
Part
04
项目迭代计划

## Slide 19
项目迭代计划
项目启动
6月14日~7月1日
Sprint 1
7月2日~7月17日
项目立项
需求调研与分析
开发界面原型并获得用户反馈
制作燃尽图和任务看板
设计架构原型
实现和搭建架构
实现具有较高技术风险的功能，完成系统版本1
测试并分析架构合理性
成果：确定软件需求，完成界面原型
系统版本1必须包括的基本功能：
  手动增、删、改日程安排
  通过食物信息（图片或名称）计算热量
  日程安排提醒

## Slide 20
项目迭代计划
Sprint 1
7月2日~7月17日
Sprint 2
7月18日~8月1日
设计架构原型
实现和搭建架构
实现具有较高技术风险的功能，完成系统版本1
测试并分析架构合理性
在系统版本1的基础上进行系统版本2的需求分析、设计与实现；
系统测试，获得用户反馈并进行修复与改进
成果：完成系统版本1的开发
系统版本2必须包括的基本功能：
  根据当日饮食信息提供运动方案
  在日程安排中，经用户选择时间段自动创建运动事务

## Slide 21
项目迭代计划
Sprint 2
7月18日~8月1日
Sprint 3
8月1日~8月16日
在系统版本1的基础上进行系统版本2的需求分析、设计与实现；
系统测试，获得用户反馈并进行修复与改进
在系统版本2的基础上进行系统版本3的需求分析、设计与实现
系统测试，获得用户反馈并进行修复与改进
成果：完成系统版本2的开发
系统版本3必须包括的基本功能：
  自动获取从各种交大校园网站整合到的新信息
  通过一段图片、文字识别出发生在学校的事务内容、时间及地点

## Slide 22
项目迭代计划
Sprint 3
8月1日~8月16日
Sprint 4
8月17日~8月31日
在系统版本2的基础上进行系统版本3的需求分析、设计与实现
系统测试，获得用户反馈并进行修复与改进
小型发布
根据系统运行情况进行缺陷修补与改进
成果：完成系统版本3的开发
完成系统发布

## Slide 23
Part
05
项目优势

## Slide 24
项目优势
用户定位为在校大学生
以满足该类用户群体的特殊性需求为目的
充分结合当前大学生的实际状况
在用户体验上具有深度的优势。
用户定位明确
大部分的此类软件都在实现功能的纵向扩展。
绝大部分的用户关心最基础功能；极少数的用户会去深度探索
以Planner Store为依托，横向扩展功能，满足特定用户的特定的、特化的需求
功能横向发展、解决特化需求
追求实现功能的横向扩展。
我们采用高度解耦的软件架构来实现高度的功能可扩展性
可扩展性强

## Slide 25
Part
06
项目未来展望

## Slide 26
未来展望
不仅仅局限于交大用户
将Planner Store打造成为一个开发者平台
Jaccount自动课程表导入
面向其他校园用户开放
开放开发者平台
JAccount
展望

## Slide 27
谢谢！