**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2018.7.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 18 | 项目名称 | XPlanner |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 计划起止日期 | 2018.7.2 – 2018.7.14 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 学习react native并且配置环境 | 2018.7.2 – 2018.7.4 | 同睿哲、贾兴国、汪喆昊 | | 2 | 设计数据库 | 2018.7.2 – 2018.7.3 | 李琥、同睿哲 | | 3 | 编写数据库主要实现 | 2018.7.4 – 2018.7.5 | 李琥 | | 4 | 编写后端的主要框架 | 2018.7.6 – 2018.7.7 | 李琥、同睿哲 | | 3 | 尝试解决爬虫的技术问题 | 2018.7.4 – 2018.7.6 | 同睿哲 | | 4 | 解决jaccount相关的权限申请和技术问题 | 2018.7.7 – 2018.7.9 | 同睿哲 | | 5 | 解决服务器的各方面技术障碍 | 2018.7.9 – 2018.7.10 | 同睿哲、李琥 | | 6 | 学习CSS | 2018.7.5 – 2018.7.5 | 贾兴国、汪喆昊 | | 7 | 合作完成前端界面框架设计 | 2018.7.6 – 2018.7.7 | 贾兴国、汪喆昊 | | 8 | 编写前端界面框架 | 2018.7.8 – 2018.7.9 | 贾兴国、汪喆昊 | | 9 | 设计、编写前端planner store相关界面和功能 | 2018.7.10 – 2018.7.11 | 李琥、汪喆昊 | | 10 | 设计、编写schedular相关界面和基本功能 | 2018.7.10 – 2018.7.11 | 李琥、贾兴国 | | 11 | 编写日程的管理功能 | 2018.7.11 – 2018.7.12 | 贾兴国、汪喆昊 | | 12 | 添加月历切换的功能 | 2018.7.13 – 2018.7.14 | 汪喆昊 | | 13 | 编写后端的主要功能 | 2018.7.11 – 2018.7.14 | 同睿哲、李琥 | | | | |
| 预期成果：  按照立项建议书中的计划完成前后端基本框架的搭建、登录注册功能、日程表管理功能  提交立项、迭代计划相关的文档 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  主要的风险在于对react native相关技术、组件不熟悉，对CSS不熟悉，对爬虫技术的不熟悉，对服务器部署等相关知识不熟悉，对jaccount具体使用方法不熟悉而导致的技术风险。  应对方案是，在开始几天集中攻克技术问题，在熟悉后再迅速开始开发。 | | | |