**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2018.7.24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 18 | 项目名称 | XPlanner |
| 迭代名称 | 第一次迭代 | 实际起止日期 | 2018.7.2 – 2018.7.14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 完成了项目的前后端基本框架。（完成） 2. 完成了前端的日程管理功能。（完成） 3. 完成了前端的各个扩展的基本逻辑。（完成） 4. 完成后端数据库基本框架的搭建。（完成） 5. 完成后端服务器基本框架的搭建。（完成） | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 由于目前技术水平有限，暂不考虑开放扩展的编写功能给用户，去掉了相关的设计计划。 | | | |
| 经验和教训：   1. 前后端工作交流不充分，导致出现了一些不必要的设计，浪费了部分时间。以后应当及时交流代码功能的实现。 2. 对于git的使用不熟练、不充分，导致在版本管理、合并上花费了不必要的时间。以后应当熟练掌握git以及配套工具的使用。 3. 前期对于项目的进度估计太过乐观，导致时间吃紧。以后应当注意合理估计项目进度。 | | | |