**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2018.7.24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 18 | 项目名称 | XPlanner |
| 迭代名称 | 第三次迭代 | 计划起止日期 | 2018.7.24 – 2018.8.10 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完善扩展增删的代码逻辑 | 2018.7.24 - 2018.7.25 | 贾兴国、汪喆昊 | | 2 | 完善spider的功能和界面 | 2018.7.25 – 2018.7.26 | 贾兴国、汪喆昊 | | 3 | 完善keeper的功能和界面 | 2018.7.26 – 2018.7.27 | 贾兴国、汪喆昊 | | 4 | 完善keeper加载食物信息的缓存功能 | 2018.7.27 – 2018.7.28 | 贾兴国、汪喆昊 | | 5 | 完善reader的功能和界面 | 2018.7.28 – 2018.7.29 | 贾兴国、汪喆昊 | | 6 | 完善planner store的功能和界面 | 2018.7.29 – 2018.7.30 | 贾兴国、汪喆昊 | | 7 | 完成后端账户信息的优化、整合 | 2018.7.24 – 2018.7.26 | 同睿哲、李琥 | | 9 | 优化前端的跳转逻辑 | 2018.7.31 – 2018.8.1 | 贾兴国、汪喆昊 | | 9 | 优化前端月历的数据结构 | 2018.8.1 – 2018.8.2 | 贾兴国、汪喆昊 | | 10 | 为前端的月历建立缓存功能 | 2018.8.3 – 2018.8.4 | 贾兴国、汪喆昊 | | 11 | 实现日程的多种图形化展示功能 | 2018.8.5 – 2018.8.6 | 贾兴国、汪喆昊 | | 12 | 优化日程表的月历部分 | 2018.8.7 – 2018.8.8 | 贾兴国、汪喆昊 | | 13 | 优化后端的性能 | 2018.7.30 – 2018.7.31 | 同睿哲、李琥 | | 14 | 连接前后端剩余逻辑 | 2018.8.1 – 2018.8.10 | 全员 | | | | |
| 预期成果：完善所有应当实现的功能， | | | |
| 主要的风险和应对方案：  [分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。] | | | |