**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2018.9.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 18 | 项目名称 | XPlanner |
| 迭代名称 | 第三次迭代 | 实际起止日期 | 2018.7.22 – 2018.9.3 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  1. 完善了项目前端代码的界面和功能。（完成）  2. 优化后端代码的性能。（完成）  3. 增加了月历的滑动功能。（完成）  4. 解决了屏幕适配的问题。（完成）  5. 精简了前端的页面设计。（完成）  6. 改变了账号注册登录的方式，完成了课程表的导入。（完成） | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 原来有迁移到wepy上的打算，后来因为出现了难以解决的问题而放弃。 2. 原来有可视化日程信息的打算，后来因为时间不够而放弃。 | | | |
| 经验和教训：   1. 应当合理估计组员在暑假中的工作效率。 2. 对于使用人数还不多、相关文档资料不全面的框架还是要慎重使用。 3. 对于项目的架构，从一开始就要尽可能进行合理的设计，不然后期技术债会越积越多。 4. 应当熟练掌握git的使用方法。 | | | |