**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2018.7.16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 18 | 项目名称 | XPlanner |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 计划起止日期 | 2018.7.16 – 2018.7.22 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 完成前端扩展spider的界面和主要逻辑 | 2018.7.16 – 2018.7.17 | 贾兴国、李琥 | | 2 | 完成前端扩展spider的界面美化 | 2018.7.17 – 2018.7.18 | 贾兴国、李琥 | | 3 | 完成前端扩展keeper的界面和主要逻辑 | 2018.7.16 – 2018.7.18 | 李琥、汪喆昊 | | 4 | 完成前端扩展keeper的界面美化 | 2018.7.19 – 2018.7.19 | 贾兴国、汪喆昊 | | 5 | 完成前端扩展reader的内容 | 2018.7.20 – 2018.7.20 | 李琥、汪喆昊 | | 6 | 重新设计前端日历样式 | 2018.7.19 – 2018.7.20 | 贾兴国、李琥 | | 7 | 重新设计前端商店样式 | 2018.7.20 – 2018.7.21 | 贾兴国、李琥 | | 8 | 重构后端爬虫相关代码以提高性能 | 2018.7.16 – 2018.7,18 | 同睿哲 | | 9 | 优化后端查询日程相关逻辑提高响应速度 | 2018.7.19 – 2018.7.20 | 同睿哲、李琥 | | 10 | 完成后端与前端通信的接口，编写前端对应的函数 | 2018.7.20 – 2018.7.21 | 同睿哲、李琥 | | 11 | 开始前后端日程管理逻辑、spider的连接工作 | 2018.7.21 – 2018.7.22 | 同睿哲、贾兴国、汪喆昊 | | 7 | 继续进行数据库的完善 | 2018.7.20 – 2018.7.21 | 李琥 | | 8 | 编写后端的测试代码，逐步进行测试 | 2018.7.21 – 2018.7.22 | 李琥 | | 9 | 扩充calendar的功能 | 2018.7.21 – 2018.7.22 | 汪喆昊、同睿哲 | | | | |
| 预期成果：完成项目所有主要功能的实现，逐步开始进入优化、测试阶段  提交迭代、测试相关的文档 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  主要风险为进度风险，此阶段涉及到一部分代码的重构、前后端的连接、重新设计，因而进度风险成为了主要风险。  对应方案是小组成员加班加点进行工作，发现问题及时交流尽早解决。 | | | |