**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2018.7.24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 18 | 项目名称 | XPlanner |
| 迭代名称 | 第二次迭代 | 实际起止日期 | 2018.7.14 – 2018.7.22 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  1. 完成了日程表、扩展商店的优化并且连接了前后端。（完成）  2. 完成spider、keeper的前端页面的重新设计和优化。（完成）  3. 修改了主页面分类，将3个主页面增加到4个。（完成）  4. 完成spider对应后端爬虫的多线程化，优化性能。（完成）  5. 对后端代码编写了测试。目前后端代码成功通过测试。（完成）  6. 完善后端代码的数据结构，优化性能。（完成） | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 原先的商店页面样式过于难看，重新设计后出现了若干问题，进行了修复。 2. 项目的正式发布继续推迟。 3. 由于时间和技术问题，暂缓reader的前后端部分功能实现。 | | | |
| 经验和教训：   1. 前后端工作交流不充分，导致出现了一些不必要的设计，浪费了部分时间。以后应当及时交流代码功能的实现。 2. 对于git的使用不熟练、不充分，导致在版本管理、合并上花费了不必要的时间。以后应当熟练掌握git以及配套工具的使用。 3. 前期对于项目的进度估计太过乐观，导致时间吃紧。以后应当注意合理估计项目进度。 | | | |